ZARZĄDZENIE NR 170/09

WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie odbioru końcowego na wykonanie robót budowlanych dla realizacji Projektu „Przebudowa drogi gminnej Kuzawa – Repczyce,

Gmina Czeremcha”.

§1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego wykonania robót budowlanych dla realizacji zadania jak wyżej zgodnie z zawartą umową na wykonanie Nr GG i OŚ. KM. 341-7/08 z dnia 03 listopada 2008 roku w związku ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru pismem pismem Nr PRDiM 6ch-2/Kuz.Rep./09 z dnia 24.04.2009 roku w składzie:

- Ze strony Zamawiającego

a) Elżbieta Popko     – Przewodnicząca, p.o. Kier. Ref. GG i OŚ Urzędu gminy Czeremcha.

b) Tomasz Rożuk     – Członek, Ref. GG i OŚ Urzędu Gminy Czeremcha.

c) Ireneusz Leoniuk – Członek, Ref. GG i OŚ Urzędu Gminy Czeremcha.

- Ze strony Wykonawcy:

- a) Tomasz Biełokozowicz – Kierownik budowy PRD i M w Bielsku Podlaskim.

- W obecności:

- a) Mirosława Iwaniuka -  Inspektor Nadzoru

§2. Zadaniem Komisji jest dokonanie sprawdzenia wykonanych robót i odebranie lub nieodebranie wykonanych robót. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót.

§3. Komisja powołana do odbioru będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zawartą umową z Wykonawcą oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania   i odbioru robót.

§4. Zobowiązuję Komisję do zachowania maksimum poufności postępowania.

§5. Powołana Komisja prace swoje rozpocznie dnia 29.04.2009 roku o godz. 1200 i działać będzie do zakończenia odbioru – spisania protokółu odbioru końcowego inwestycji.

§6. Traci moc Zarządzenie Nr 144/08 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 15 grudnia 2008 r.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.